PSG2 2020-2021

Informe de reuniones Sprint 2

# Miembros:

- Francisco Javier Beltrán Rabadán

- Francisco José Borrego Caro

- Francisco Botello Romero

- Miguel Molina Rubio

- Álvaro Sánchez González

Tutor: Alfonso Márquez

Fecha: 12/03/2021

Repositorio: https://github.com/gii-is-psg2/PSG2-2021-G5-51

# GRUPO G5-51

## Versión 1.3.0

## Historial de versiones

| ## Fecha | ## Versión | ## Descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 12/03/2021 | V1.0.0 | - Creación del documento - Añadido Daily Scrum (12/03/2021) |
| 19/03/2021 | V1.1.0 | - Añadido Daily Scrum (19/03/2021) |
| 24/03/2021 | V1.2.0 | - Añadido Reunión (24/03/2021) |
| 26/03/2021 | V1.3.0 | - Añadido Sprint Review (26/03/2021) |

Tabla de contenidos

DAILY SCRUM (12/03/2021):	4

DAILY SCRUM (19/03/2021):	4

REUNIÓN (24/03/2021):	5

SPRINT REVIEW (26/03/2021):	5

# DAILY SCRUM (12/03/2021):

- Realizado hasta ahora: creación y reparto de tareas, definición de “hecho/terminado”, creación de repositorio en Github y proyecto en Toggl.

  - Tareas acabadas: tarea 003.

  - Definición de hecho para una tarea: cumplir con los criterios de aceptación descritos en el “issue” asociado a dicha tarea y ser revisada por otra persona, con el objetivo de cada tarea ha sido al menos supervisada por más de una persona.

- Planificación siguiente:

  - Semana 8-14: terminar tareas asociadas al punto A2.2.3 del Product Backlog.

  - Semana 15-21: realizar informes asociados a los puntos A2.2.4 y A2.3.2.

  - Semana 21-28: empezar tareas asociadas a los puntos A2.3.3.

  - Semana 29-4: terminar tareas anteriores, realizar tareas asociadas a los puntos A2.3.4 y A2.E

# DAILY SCRUM (19/03/2021):

- Realizado hasta ahora: empezar informes A2.2.4 y A2.3.2, tarea 013 a la espera de revisión.

  - Tareas acabadas: tareas de 002 a 008.

- Preguntas:

  - Informe A2.3.2, qué hacer en los puntos a y b: explicar la estrategia de GitFlow, describiendo los detalles específicos para el proyecto.

  - Por qué se ha eliminado el info.yml: se ha añadido y registrado en BlueJay de nuevo.

  - Versiones mayores, ¿se puede asignar según el sprint?: sí, podemos empezar en 2.

- Planificación siguiente:

  - Semana 21-28: acabar tareas asociadas al punto A2.3.3 para el viernes (Sprint Review)

  - Semana 29-4: modificar y finalizar informes A2.2.4 y A2.3.2, preparar “release” y crear informe para A2.E (tarea extra).

# REUNIÓN (24/03/2021):

- Motivo: preparar la presentación de la Sprint Review del segundo sprint y comentar dudas a exponer al tutor.

- Falta por hacer: tarea 014 (crear/actualizar veterianarios), tarea 015 (añadir borrado para owner, pet, user).

- Preguntas (a resolver en el Sprint Review):

  - En el formulario para añadir “vet”, si el “First Name” está vacío pero “specialities” tiene alguna opción seleccionada, redirige a la página de error en vez de volver al formulario con un mensaje de error.

  - ¿Los mensajes de la aplicación (ej.: reserva creada con éxito) deben estar en inglés y español? -> No

  - ¿A partir de qué tarea comienza el versionado? -> Empieza a partir de las primeras tareas en las que todos subían directamente a “master”.

# SPRINT REVIEW (26/03/2021):

- Sugerencias del tutor:

  - Añadir más detalle al informe del historial de cambios.

  - Adaptar Git Flow a nuestro proyecto en el informe de gestión.

  - Añadir traducción de la reserva.