PSG2 2020-2021

<Título del documento>

# Miembros:

- Francisco Javier Beltrán Rabadán

- Francisco José Borrego Caro

- Francisco Botello Romero

- Miguel Molina Rubio

- Álvaro Sánchez González

Tutor: Alfonso Márquez

Fecha: 07/04/2021

Repositorio: https://github.com/gii-is-psg2/PSG2-2021-G5-51.git

# GRUPO G5-51

## Versión X.X

## Historial de versiones

| ## Fecha | ## Versión | ## Descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 07/04/2021 | V1.0 | - Creación del documento |

Tabla de contenidos

ASISTENTES.	4

DESARROLLO	4

# ASISTENTES.

Todos los asistentes del grupo asistieron a la reunión.

# DESARROLLO

El “Sprint Planning” tuvo lugar el 07/04/2021 y tuvo una duración de una hora. Se abordaron los siguientes puntos:

- Creación y asignación de tareas: cada tarea está asociada a uno de los puntos del Product Backlog y tienen un identificador único (no confundir con el que asocia Github a los “issues”). La implementación de “Causes” and “Adoptions” se han subdividido en dos tareas. La primera se divide en “Crear/Listar causas” y “Actualizar causas con donaciones”, mientras que la segunda se divide en “Crear/Borrar/Listar Adopciones” y “Aceptar, solicitar y listar solicitudes de adopción”.

En la siguiente tabla aparece la distribución completa de tareas:

| Descripción | Asignado a |
| --- | --- |
| Validación de reservas | Francisco Botello |
| Aceptar, solicitar y listar solicitudes de adopción. | Miguel Molina |
| Actualizar causas con donaciones | Francisco Beltrán |
| Crear/Borrar/Listar Adopciones | Álvaro Sánchez |
| Crear/Listar causas | Francisco Borrego |

- Establecimiento de una definición de hecho para las tareas: para que una tarea se considere hecha o terminada, debe cumplir con los criterios de aceptación descritos en el “issue” asociado a dicha tarea en Github y ser revisada por otra persona, con el objetivo de cada tarea ha sido al menos supervisada por más de una persona.

- Planificación a seguir durante el sprint:

- Semana 5-11: empezar tareas asociadas al punto A3.2 del Product Backlog.

- Semana 12-18: terminar tareas anteriores, realizar la release, empezar tareas asociadas a los puntos A3.3.

- Semana 19-25: terminar tareas anteriores, empezar tareas asociadas a los puntos A3.4.

- Semana 26-2: terminar tareas anteriores, realizar tareas asociadas a los puntos E3.1 y E3.2.