PSG2 2020-2021

Acta de reunión del Sprint Retrospective

# Miembros:

- Francisco Javier Beltrán Rabadán

- Francisco José Borrego Caro

- Francisco Botello Romero

- Miguel Molina Rubio

- Álvaro Sánchez González

Tutor: Alfonso Márquez

Fecha: 02/05/2021

Repositorio: https://github.com/gii-is-psg2/PSG2-2021-G5-51

# GRUPO G5-51

## Versión 2.0.0

## Historial de versiones

| ## Fecha | ## Versión | ## Descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 02/05/2021 | V1.0.0 | - Creación del documento |
| 02/05/2021 | V2.0.0 | - Añadido asistentes, desarrollo, tabla start/stop/continue, tabla de seguimiento - Aprobado por el grupo |

Tabla de contenidos

ASISTENTES.	4

DESARROLLO	4

START/STOP/CONTINUE.	5

TABLA DE SEGUIMIENTO	6

# ASISTENTES.

Asistieron a la reunión Francisco José Borrego Caro, Francisco Botello Romero, Miguel Molina Rubio y Álvaro Sánchez González.

# DESARROLLO

El Sprint Retrospective tuvo lugar el 2 de mayo de 2021 y tuvo una duración de unos 20 minutos. En la reunión se abordaron diferentes ámbitos de mejora posibles:

- Leer el Product Backlog detenidamente: Durante el proceso de programación, ha habido retrasos debido a falta de comprensión sobre los detalles de la tarea a realizar. Es preciso tener claro todos los aspectos y detalles de la tarea antes de su realización; en caso contrario preguntar al tutor sobre las mismas.

- Aplicar la misma política de mensajes de commits: el formato de los mensajes de commit sigue sin respetarse correctamente. Su homogeneización ayudaría en la búsqueda de commits concretos y facilitaría el desarrollo. Se seguirá la siguiente plantilla:

TAREA <ID>: TÍTULO

Descripción en particular de la tarea, en español

- Validar correctamente los permisos de usuario durante la programación: Es necesario comprobar todos los casos de usos posibles de las features a implementar para que no se permita el uso malicioso o indebido de la aplicación. No realizarlo en este sprint provocó un retraso de la release.

- Rellenar el NikoNiko diariamente: Los cambios a la planilla del NikoNiko se realizaban a veces rellenando varios días debido a descuidos del equipo. Es necesario aprender a rellenar el NikoNiko después de cada sesión de trabajo.

# START/STOP/CONTINUE.

| START | STOP | CONTINUE |
| --- | --- | --- |
| Leer el Product Backlog detenidamente. |  | Usar como identificador de tarea el identificador de la “issue” asociada en “Github” |
| Aplicar una política común al redactar mensajes de commit |  |  |
| Validar correctamente los permisos de usuario durante la programación |  |  |
| Rellenar el NikoNiko diariamente |  |  |

# TABLA DE SEGUIMIENTO

| MIEMBRO | PUNTUACIÓN |
| --- | --- |
| Francisco Javier Beltrán Rabadán | 5 |
| Francisco José Borrego Caro | 5 |
| Francisco Botello Romero | 5 |
| Miguel Molina Rubio | 5 |
| Álvaro Sánchez González | 5 |
| TOTAL | 25 |