PSG2 2020-2021

Actas de reunión de Daily Stand-Ups

# Miembros:

- Francisco Javier Beltrán Rabadán

- Francisco José Borrego Caro

- Francisco Botello Romero

- Miguel Molina Rubio

- Álvaro Sánchez González

Tutor: Alfonso Márquez

Fecha: 12/03/2021

Repositorio: https://github.com/gii-is-psg2/PSG2-2021-G5-51

# GRUPO G5-51

## Versión 2.0.0

## Historial de versiones

| ## Fecha | ## Versión | ## Descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 12/03/2021 | V1.0.0 | - Creación del documento - Añadido Daily Scrum (12/03/2021) |
| 19/03/2021 | V1.1.0 | - Añadido Daily Scrum (19/03/2021) |
| 24/03/2021 | V1.2.0 | - Añadido Reunión adicional (24/03/2021) |
| 26/03/2021 | V1.3.0 | - Modificado según los criterios de entrega |
| 03/04/2021 | V2.0.0 | - Aprobado por el grupo |

Tabla de contenidos

12/03/2021:	4

19/03/2021:	4

Reunión adicional 24/03/2021:	5

# 12/03/2021:

- Asistentes: todos.

- Realizado hasta ahora: creación y reparto de tareas, definición de “hecho/terminado”, creación de repositorio en “Github” y proyecto en “Toggl”.

  - Tareas acabadas: tarea 003.

- Planificación siguiente:

  - Semana 8-14: terminar tareas asociadas al punto A2.2.3 del “Product Backlog”.

  - Semana 15-21: realizar informes asociados a los puntos A2.2.4 y A2.3.2.

  - Semana 21-28: empezar tareas asociadas a los puntos A2.3.3.

  - Semana 29-4: terminar tareas anteriores, realizar tareas asociadas a los puntos A2.3.4 y A2.E

# 19/03/2021:

- Asistentes: todos.

- Realizado hasta ahora: empezar informes A2.2.4 y A2.3.2, tarea 013 a la espera de revisión.

  - Tareas acabadas: tareas de 002 a 008.

- Preguntas:

  - En el informe técnico del punto A2.3.2, qué hacer en los puntos a y b -> Respuesta: explicar la estrategia de GitFlow, describiendo los detalles específicos para el proyecto.

  - El info.yml se ha eliminado sin motivo aparente -> Respuesta: se ha añadido y registrado en BlueJay de nuevo.

  - Versiones mayores, ¿se puede asignar según el sprint? -> Respuesta: sí, podemos empezar en 2.

- Planificación siguiente:

  - Semana 21-28: acabar tareas asociadas al punto A2.3.3 para el viernes (Sprint Review)

  - Semana 29-4: modificar y finalizar informes A2.2.4 y A2.3.2, preparar “release” y crear informe para A2.E (tarea extra).

# Reunión adicional 24/03/2021:

- Asistentes: todos.

- Motivo: preparar la presentación de la Sprint Review del segundo sprint y comentar dudas a exponer al tutor. Se repasaron todas las “features” desarrolladas hasta el momento y su funcionamiento quedó claro a todos los miembros en el caso de que preguntará el tutor por alguna de ellas.

- Falta por hacer: tarea 014 (crear/actualizar veterinarios), tarea 015 (añadir borrado para owner, pet, user).

- Preguntas que surgieron (a resolver en el Sprint Review):

  - En el formulario para añadir “vet”, si el “First Name” está vacío pero “specialities” tiene alguna opción seleccionada, redirige a la página de error en vez de volver al formulario con un mensaje de error. -> Respuesta: en el método del controlador, hay que colocar el atributo “binding” de tipo BindingResult exactamente después del atributo “@Valid Vet v”.

  - ¿Los mensajes de la aplicación (ej.: reserva creada con éxito) deben estar en inglés y español? -> Respuesta: no.

  - ¿A partir de qué tarea comienza el versionado? -> Respuesta: empieza a partir de las primeras tareas en las que todos subían directamente a “master”.

- Planificación siguiente:

  - Semana 29-4: terminar tareas 014 y 015, pasar información sobre las reuniones a actas, realizar “release” y elaborar informe para A2.E (tarea extra).