PSG2 2020-2021

Acta de reunión del Sprint Planning

# Miembros:

- Francisco Javier Beltrán Rabadán

- Francisco José Borrego Caro

- Francisco Botello Romero

- Miguel Molina Rubio

- Álvaro Sánchez González

Tutor: Alfonso Márquez

Fecha: 30/03/2021

Repositorio: https://github.com/gii-is-psg2/PSG2-2021-G5-51

# GRUPO G5-51

## Versión 2.0.0

## Historial de versiones

| ## Fecha | ## Versión | ## Descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 30/03/2021 | V1.0.0 | - Creación del documento - Añadido asistentes y desarrollo |
| 01/04/2021 | V1.1.0 | - Añadido tabla de tareas |
| 03/04/2021 | V2.0.0 | - Aprobado por el grupo |

Tabla de contenidos

ASISTENTES.	4

DESARROLLO	4

# ASISTENTES.

Todos los integrantes del grupo asistieron excepto Álvaro Sánchez González por problemas de horario del grupo. Aun así fue informado de las decisiones tomadas durante la reunión con posterioridad.

# DESARROLLO

El “Sprint Planning” tuvo lugar el 10/03/2021 y tuvo una duración de 1 hora y 50 minutos. En este se abordaron los siguientes puntos:

- Creación y asignación de tareas: cada tarea está asociada a uno de los puntos del Product Backlog y tienen un identificador único (no confundir con el que asocia Github a los “issues”). Las tareas de “creación de reservas para el hotel” y “borrado de objetos del dominio” se consideraron de gran esfuerzo y se dividieron en otras más pequeñas. La primera se dividió en “creación y edición” por un lado y “borrado” por otro. La segunda se dividió en “borrado de owner, pet y user” y “borrado de vet y visit”. La asignación de tareas se realizó por acuerdo grupal y todos los miembros estuvieron de acuerdo en la asignación realizada. Durante el Sprint Planning se creó un proyecto en Github con dicha distribución y asignación de tareas.

En la siguiente tabla aparece la distribución completa de tareas:

| Descripción | Asignado a |
| --- | --- |
| Tarea 001: subir plantilla de spring-petclinic | Todos |
| Tarea 002: cambiar la información del proyecto en el pom.xml | Francisco Beltrán |
| Tarea 003: cambiar el color de los botones de la cabecera cuando sean seleccionados a rojo claro | Francisco Borrego |
| Tarea 004: cambiar el color del fondo del menú de cabecera a verde claro | Álvaro Sánchez |
| Tarea 005: cambiar el mensaje de la página de bienvenida | Miguel Molina |
| Tarea 006: cambiar la imagen de la página de bienvenida por otra mascota | Francisco Botello |
| Tarea 007: cambiar el color de fondo de la cabecera de la table al buscar por owners a gris claro | Francisco Beltrán |
| Tarea 008: añadir información sobre los desarrolladores al pom.xml | Todos |
| Tarea 009: elaborar informe técnico sobre la historia del proyecto (tareas 001 a 008) | Todos |
| Tarea 010: elaborar informe técnico sobre la gestion de la configuración | Todos |
| Tarea 011: crear/actualizer reservas para una mascota | Miguel Molina |
| Tarea 012: eliminar reservas para una mascota | Francisco Borrego |
| Tarea 013: cambiar estilo de la página (tonos marrones) | Francisco Botello |
| Tarea 014: crear/actualizer veterinarios | Francisco Beltrán |
| Tarea 015: añadir borrado para owner, pet, user | Francisco Botello |
| Tarea 016: añadir borrado para vet, visit | Álvaro Sánchez |
| Tarea 017: localización de la página al español | Miguel Molina |
| Tarea 018: preparer release del proyecto | Todos |
| Tarea 019: extender informe técnico sobre la historia del proyecto a todas las tareas | Todos |

- Establecimiento de una definición de hecho para las tareas: para que una tarea se considere hecha o terminada, debe cumplir con los criterios de aceptación descritos en el “issue” asociado a dicha tarea en Github y ser revisada por otra persona, con el objetivo de cada tarea ha sido al menos supervisada por más de una persona.

- Planificación a seguir durante el sprint:

  - Semana 8-14: terminar tareas asociadas al punto A2.2.3 del Product Backlog.

  - Semana 15-21: realizar informes asociados a los puntos A2.2.4 y A2.3.2.

  - Semana 21-28: empezar tareas asociadas a los puntos A2.3.3.

  - Semana 29-4: terminar tareas anteriores, realizar tareas asociadas a los puntos A2.3.4 y A2.