PSG2 2020-2021

Actas de reunión de Daily Stand-Ups

# Miembros:

- Francisco Javier Beltrán Rabadán

- Francisco José Borrego Caro

- Francisco Botello Romero

- Miguel Molina Rubio

- Álvaro Sánchez González

Tutor: Alfonso Márquez

Fecha: 07/05/2021

Repositorio: https://github.com/gii-is-psg2/PSG2-2021-G5-51

# GRUPO G5-51

## Versión 2.0.0

## Historial de versiones

| ## Fecha | ## Versión | ## Descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 07/05/2021 | V1.0.0 | - Añadido Daily Scrum (07/05/2021) |
| 14/05/2021 | V1.1.0 | - Añadido Daily Scrum (14/05/2021) |
| 18/05/2021 | V1.2.0 | - Añadido Reunión adicional (18/05/2021) |
| 21/05/2021 | V1.3.0 | - Añadido Daily Scrum (21/05/2021) |
| 29/05/2021 | V1.4.0 | - Añadido Reunión adicional (29/05/2021) |
| 31/05/2021 | V2.0.0 | - Aprobado por los miembros del grupo |

Tabla de contenidos

7/05/2021:	4

14/05/2021:	4

18/05/2021:	4

21/05/2021:	6

29/05/2021:	6

# 7/05/2021:

- Asistentes: todos.

- Realizado hasta ahora: Aprendemos sobre el uso de iTop y se asignan las tareas.

- Planificación siguiente:

  - Semana 10-16: empezar tareas asociadas a los puntos A4.2-A4.4 del Product Backlog.

  - Semana 17-23: terminar tareas anteriores, realizar tareas asociadas al punto A4.5 y hacer de cliente para otro grupo.

  - Semana 24-30: terminar tareas anteriores, realizar la release, realizar tareas asociada al punto A4.6.

# 14/05/2021:

- Asistentes: todos.

- Realizado hasta ahora: resolución de dudas respecto a las tareas iniciadas.

- Preguntas:

  - ¿A qué se refiere con “una incidencia de servicio no disponible por miembro? Respuesta: es un tipo de incidencia que se puede usar sino se encuentran otras incidencias, si ya se han creado otras no son necesarias.

  - Los cálculos de valores para el TTO y TTR de los sprints anteriores salen valores muy altos (aprox. 7 días). Respuesta: indicar los resultados obtenidos y usar valores menores de TTO y TTR para ofrecer un servicio aceptable.

- Planificación siguiente:

  - Semana 17-23: terminar tareas anteriores y crear incidencias y peticiones para el grupo G5-54.

  - Semana 24-30: terminar tareas anteriores, realizar tareas asociadas a los puntos A4.5-A4.6 y realizar la reléase.

# 18/05/2021:

- Asistentes: todos.

- Realizado hasta ahora: Hacemos de cliente para otro grupo, hacemos solicitudes de cambios y reportamos incidencias.

- Planificación siguiente:

  - Semana 24-30: terminar tareas anteriores, realizar tareas asociadas a los puntos A4.5-A4.6 y realizar la reléase.

# 21/05/2021:

- Asistentes: todos.

- Realizado hasta ahora: Épicas hechas, repartimos los criterios de aceptación.

- Preguntas:

  - ¿Quién va a la Sprint Review? -> Álvaro Sánchez y Francisco Beltrán.

- Se decide hacer la release el día 29/05/2021 en una reunión adicional.

- Planificación siguiente:

  - Semana 24-30: terminar tareas anteriores, realizar tareas asociadas a los puntos A4.5-A4.6 y realizar la reléase.

# 29/05/2021:

- Asistentes:  todos

- Realizado hasta ahora: Se hace comprobación de todo el código y se realiza merge de la rama “release” a “master” tal como indica GitFlow. No ha habido cambios significativos en el código durante la revisión.

- Planificación siguiente:

  - Semana 24-30: terminar tareas anteriores, realizar tareas asociadas a los puntos A4.5-A4.6 y realizar la reléase.