PSG2 2020-2021

Informe sobre la gestión de la configuración

# Miembros:

- Francisco Javier Beltrán Rabadán

- Francisco José Borrego Caro

- Francisco Botello Romero

- Miguel Molina Rubio

- Álvaro Sánchez González

Tutor: Alfonso Márquez

Fecha: 17/03/2021

Repositorio: https://github.com/gii-is-psg2/PSG2-2021-G5-51

# GRUPO G5-51

## Versión 2.0.0

## Historial de versiones

| ## Fecha | ## Versión | ## Descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 17/03/2021 | V1.0.0 | - Creación del documento - Añadido política de versionado |
| 21/03/2021 | V.1.1.0 | - Añadido introducción, estructura de repositorio, estrategia de ramas. |
| 23/03/2021 | V1.2.0 | - Añadido items de configuración, política de nombrado |
| 03/04/2021 | V2.0.0 | - Aprobado por el grupo |

Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN.	4

ITEMS DE CONFIGURACIÓN (CI).	5

ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO Y RAMAS POR DEFECTO.	5

ESTRATEGIA DE RAMAS.	5

a.	Cómo desarrollar en ramas de “Feature”.	6

b.	Cómo preparar una “release”.	7

c.	Cómo solucionar bugs en producción.	7

POLÍTICA DE VERSIONADO.	7

POLÍTICA DE NOMBRADO.	8

# INTRODUCCIÓN.

El objetivo de este informe es explicar la gestión de la configuración seguida por el grupo de trabajo G5-51. En líneas generales, se utiliza como sistema de control de versiones (VCS) a Git (apoyándonos en Github), el cual es un VCS de carácter distribuido ampliamente utilizado en el desarrollo de software.

Dicho VCS se utilizará para controlar todos los archivos de código y similares que constituyen la aplicación Petclinic (que será modificada a lo largo del proyecto) y todos los informes de documentación que se generen a lo largo del desarrollo (informes de Daily Scrum, de Sprint Review, otros informes solicitados por los tutores de la asignatura, etc). Estos constituirán los ítems de configuración (CI) del proyecto.

La responsabilidad sobre los CI será compartida por todos los miembros de grupo. Cada uno será responsable de aquellos CI que haya modificado durante el desarrollo de tareas. Si hay conflictos por la modificación de uno o varios archivos, será resuelta por los todos implicados en su modificación durante el sprint.

# ITEMS DE CONFIGURACIÓN (CI).

Como hemos comentado previamente, el proyecto constará principalmente de dos tipos de CI:

- Archivos de código fuente: constituyen parte de la aplicación Petclinic.

- Documentación generada:

  - Informes técnicos:  son aquellos reportes pedidos explícitamente en el Product Backlog como parte de la evaluación.

  - Otra documentación: incluye todos los informes generados por actividades de Scrum y otros, tales como el informe sobre los Daily Scrum.

# ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO Y RAMAS POR DEFECTO.

El proyecto base para inicializar el repositorio será la aplicación de Petclinic. Se usará la misma estructura de directorios y carpetas que la usada en este, añadiendo una carpeta más por sprint con la documentación generada en dicho sprint (siguiendo el nombre “/DocumentationSprintX”) con dos subcarpetas (“/IT” para informes técnicos, “/OD” para otra documentación.

# ESTRATEGIA DE RAMAS.

La estrategia de ramas escogida es “Gitflow”. Esta estrategia se basa en el uso de 2 ramas fijas (de tiempo infinito) y otras de carácter temporal.

En cuanto a las ramas fijas:

- Master: esta es la versión principal, lista para pasar a producción.

- Develop: en esta rama se crea a partir de la rama “Master”, en ella se introducirán nuevos cambios debido al desarrollo de las nuevas “features” o características.

En cuanto a las ramas temporales (en nuestro proyecto no serán borradas):

- Feature: se crean a partir de la rama “Develop”, para el desarrollo independiente de nuevas características de la aplicación. Tras la finalización, se hace “merge” a “Develop”.

- Release: se crea a partir de la rama “Develop” en las fases finales de cada sprint con el objetivo de ultimar los preparativos para generar una nueva de versión de producción (nueva versión en la rama “Master”).

- Hotfix: se crea a partir de la rama “Master”, para solucionar errores críticos en la versión de producción. Tras solucionarlos, se hará “merge” tanto a “Master” como a “Develop” (evitar que vuelva a surgir los mismos errores).

Además, aunque no está presente en la especificación de Gitflow, existirá otra rama de carácter temporal similar a las ramas “Feature” con el nombre de “Documentation”, en el que se crearán y modificarán únicamente los informes generados durante el sprint actual.

# Cómo desarrollar en ramas de “Feature”.

Las tareas de programación y mejora de la aplicación (indicadas en las “issues” de Github con la etiqueta de “enhancement”) serán desarrolladas de manera independiente por los distintos miembros.

Un miembro que tenga una tarea asignada de este tipo deberá crear una rama con nombre “feature/XX-titulo-tarea”, siendo “XX” el identificador de la “issue” asociada. Una vez terminada la tarea, hará “push” de su rama y creará una “pull request” para hacer “merge” a la rama “Develop”. Dicha “pull request” deberá ser revisada por otro miembro del grupo siguiendo la metodología de “peer reviews”. La asignación de revisores es la siguiente:

| El trabajo de… | Es revisado por… |
| --- | --- |
| Francisco Beltrán Rabadán | Francisco José Borrego Caro |
| Francisco Botello Romero | Francisco Beltrán Rabadán |
| Álvaro Sánchez González | Francisco Botello Romero |
| Miguel Molina Rubio | Álvaro Sánchez González |
| Francisco José Borrego Caro | Miguel Molina Rubio |

Si se detectarán errores o conflictos durante la revisión, se documentaría cuál ha sido el problema, la solución y los cambios adoptados. La correcta modificación es responsabilidad tanto del autor de la tarea como del revisor.

# Cómo preparar una “release”.

En la última semana del sprint, el grupo de trabajo se reunirá para afrontar la “release”. Tras crear la rama a partir de “Develop”, se enumerarán los últimos cambios a realizar, ya sea por sugerencias del tutor tras el “Sprint Review Meeting” u otras correcciones necesarias que se habían pasado por alto a lo largo del sprint.

# Cómo solucionar bugs en producción.

Si se detecta algún error crítico en producción, siguiendo un procedimiento similar a una “release”, el grupo de trabajo se reuniría de manera prioritaria para comentar el problema y solucionarlo.

# POLÍTICA DE VERSIONADO.

Para el proyecto en conjunto se utilizará como política de versionado el versionado semántico, especificado de la siguiente manera:

- Las versiones mayores corresponden a cada uno de los sprints. Por ejemplo, la versión mayor 2 indica que es dicha versión corresponde al sprint 2. Se incrementará en 1 tras la release correspondiente en cada sprint.

- Las versiones menores corresponden a la implementación de cada una de las features definidas a través de las tareas del Scrum Board. Es decir, por cada tarea implementada con éxito se incrementará en 1.

- Los parches corresponden a correcciones posteriores de bugs en tareas ya finalizadas, que no fueron detectados en su debido momento o aparecieron a posteriori a causa de otras modificaciones.

Los archivos de documentación también utilizarán versionado semántico propio, indicado en la segunda página de estos:

- Las versiones mayores indican el estado del documento. La versión mayor 1 indica que aún está en desarrollo y la versión mayor 2 indica que el documento tiene el visto bueno de todos los integrantes y se puede considerar finalizado (aunque pueda recibir correcciones a posteriori).

- Las versiones menores indican agregación o redacción de contenido.

- Los parches indican correcciones menores tales como ortografía, expresión, vocabulario, apariencia, etc.

# POLÍTICA DE NOMBRADO.

Los nuevos archivos de código fuente se almacenarán y nombrarán de manera similar a los ya existentes en la versión sin modificar de la aplicación Petclinic.

Los documentos seguirán los siguientes patrones: <sprint-tipo-id-titulo>

- Sprint: indica a qué sprint corresponde (S2, S3, S4, …).

- Tipo: puede ser “IT” (informe técnico) u “OD” (otra documentación).

- Id: es un parámetro opcional, indica el identificador que el Product Backlog asocia a dicho informe (luego solo lo tendrán los informes técnicos).

- Título: nombre del documento, en notación “Upper Camel Case”.

Ej.: “S2-IT-A232-GestionDeLaConfiguracion”, “S2-OD-InformeDailyScrums”.