PSG2 2020-2021

Acta de reunión del Sprint Retrospective

# Miembros:

- Francisco Javier Beltrán Rabadán

- Francisco José Borrego Caro

- Francisco Botello Romero

- Miguel Molina Rubio

- Álvaro Sánchez González

Tutor: Alfonso Márquez

Fecha: 29/05/2021

Repositorio: https://github.com/gii-is-psg2/PSG2-2021-G5-51

# GRUPO G5-51

## Versión 2.0.0

## Historial de versiones

| ## Fecha | ## Versión | ## Descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 29/05/2021 | V1.0.0 | - Creación del documento |
| 29/05/2021 | V2.0.0 | - Añadido asistentes, desarrollo, tabla start/stop/continue, tabla de seguimiento - Aprobado por el grupo |

Tabla de contenidos

ASISTENTES.	4

DESARROLLO	4

START/STOP/CONTINUE.	5

TABLA DE SEGUIMIENTO	6

# ASISTENTES.

Asistieron a la reunión Francisco Javier Beltrán Rabadán, Francisco José Borrego Caro, Francisco Botello Romero, Miguel Molina Rubio y Álvaro Sánchez González.

# DESARROLLO

El Sprint Retrospective tuvo lugar el 29 de mayo de 2021 y tuvo una duración de unos 10 minutos. En la reunión se abordaron diferentes ámbitos de mejora posibles:

- Pasar las tarjetas de ZenHub a su columna correspondiente: en más de una ocasión se han dejado olvidadas las tarjetas de issues en ZenHub tras actualizar su columna en GitHub, y si bien se ha arreglado más tarde, lo correcto sería hacerlo en el momento para su correcto seguimiento.

- Extender los comentarios en objetos de la CMDB: podrían añadirse más detalles en los comentarios de los objetos guardados en iTop, desde software hasta hardware (localización, fecha en la que se comenzó a usar, etc).

- Activar Toggl cuando se empieza a trabajar: es recomendable comenzar a contar horas cuando se empieza a trabajar, en vez de meterlas una vez se ha terminado. Es una buena costumbre con la que evitamos problemas de inexactitud y olvidos.

- No seguir el mismo formato a la hora de nombrar las ramas: en algunas de las ramas de incidencias y peticiones no se ha cumplido con el formato acordado (GitFlow), es recomendable que todas las ramas tengan un mismo patrón de nombrado para su fácil gestión.

# START/STOP/CONTINUE.

| START | STOP | CONTINUE |
| --- | --- | --- |
| Pasar las tarjetas de ZenHub a su columna correspondiente. | No seguir el mismo formato a la hora de nombrar las ramas. | Aplicar una política común al redactar mensajes de commit. |
| Extender los comentarios en objetos de la CMDB. |  | Validar correctamente los permisos de usuario durante la programación. |
| Activar Toggl cuando se empieza a trabajar. |  | Atender las incidencias y requests de iTop lo antes posible. |

# TABLA DE SEGUIMIENTO

| MIEMBRO | PUNTUACIÓN |
| --- | --- |
| Francisco Javier Beltrán Rabadán | 5 |
| Francisco José Borrego Caro | 5 |
| Francisco Botello Romero | 5 |
| Miguel Molina Rubio | 5 |
| Álvaro Sánchez González | 5 |
| TOTAL | 25 |