PSG2 2020-2021

Acta de reunión del Sprint Retrospective

# Miembros:

- Francisco Javier Beltrán Rabadán

- Francisco José Borrego Caro

- Francisco Botello Romero

- Miguel Molina Rubio

- Álvaro Sánchez González

Tutor: Alfonso Márquez

Fecha: 03/04/2021

Repositorio: https://github.com/gii-is-psg2/PSG2-2021-G5-51

# GRUPO G5-51

## Versión 2.0.0

## Historial de versiones

| ## Fecha | ## Versión | ## Descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 03/04/2021 | V1.0.0 | - Creación del documento |
| 03/04/2021 | V2.0.0 | - Añadido asistentes, desarrollo, tabla start/stop/continue, tabla de seguimiento - Aprobado por el grupo |

Tabla de contenidos

ASISTENTES.	4

DESARROLLO	4

START/STOP/CONTINUE.	5

TABLA DE SEGUIMIENTO	6

# ASISTENTES.

Todos los integrantes del grupo asistieron a la reunión.

# DESARROLLO

El Sprint Retrospective tuvo lugar el 3 de abril de 2021 y tuvo una duración de unos 25 minutos. En la reunión se abordaron diferentes ámbitos de mejora posibles:

- Respetar la metodología de “Gitflow”: al principio se tuvo que revertir commits por no conocer bien la metodología. Es importante seguirla estrictamente para el correcto desarrollo del proyecto.

- Aplicar la misma política de apariencia en todas las vistas: en la release fue necesario homogeneizar la apariencia de las distintas features desarrolladas puesto que no se había establecido una apariencia común para tablas, encabezados, botones, etc.

- Aplicar la misma política de mensajes de commits: los commits de los distintos miembros difieren en forma. Su homogeneización ayudaría en la búsqueda de commits concretos y facilitaría el desarrollo. Se seguirá la siguiente plantilla:

TAREA <ID>: TÍTULO

Descripción en particular de la tarea, en español

- Usar como identificador de tarea el identificador de la “issue” asociada en “Github”: al inicio del Sprint se asignó a cada tarea un identificador. Este no coincidía con el identificador de la “issue” asociada en “Github” y provoca confusión. En las siguientes iteraciones se utilizará únicamente el identificador asociado al “issue”.

- Que Francisco Botello aprenda Spring en profundidad puesto que no cursó DP1: tuvo problemas a la hora de desarrollar las features asignadas por su desconocimiento del framework.

- Usar una política de nombrado común para las tareas de Toggl: al igual que con los mensajes de commit, cada integrante nombra las tareas en Toggl de distinta manera. Se seguirán los siguientes patrones:

  - Para las tareas presentes en el Scrum Board: TAREA <id>: descripción

  - Para las reuniones de Scrum:

    - Sprint Planning Meeting

    - Daily Stand-Up

    - Sprint Review

    - Sprint Retrospective

# START/STOP/CONTINUE.

| START | STOP | CONTINUE |
| --- | --- | --- |
| Respetar la metodología de Gitflow | Dejar de usar identificadores propios para cada tarea |  |
| Aplicar la misma política de apariencia en todas las vistas |  |  |
| Aplicar una política común al redactar mensajes de commit |  |  |
| Usar como identificador de tarea el identificador de la “issue” asociada en “Github” |  |  |
| Que Francisco Botello aprenda Spring en profundidad puesto que no cursó DP1 |  |  |
| Usar una política de nombrado común para las tareas de Toggl |  |  |

# TABLA DE SEGUIMIENTO

| MIEMBRO | PUNTUACIÓN |
| --- | --- |
| Francisco Javier Beltrán Rabadán | 5 |
| Francisco José Borrego Caro | 5 |
| Francisco Botello Romero | 5 |
| Miguel Molina Rubio | 5 |
| Álvaro Sánchez González | 5 |
| TOTAL | 25 |