PSG2 2020-2021

Actas de reunión de Daily Stand-Ups

# Miembros:

- Francisco Javier Beltrán Rabadán

- Francisco José Borrego Caro

- Francisco Botello Romero

- Miguel Molina Rubio

- Álvaro Sánchez González

Tutor: Alfonso Márquez

Fecha: 12/03/2021

Repositorio: https://github.com/gii-is-psg2/PSG2-2021-G5-51

# GRUPO G5-51

## Versión 2.0.0

## Historial de versiones

| ## Fecha | ## Versión | ## Descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 9/04/2021 | V1.0.0 | - Creación del documento - Añadido Daily Scrum (9/04/2021) |
| 16/04/2021 | V1.1.0 | - Añadido Daily Scrum (16/04/2021) |
| 23/04/2021 | V1.2.0 | - Añadido Reunión adicional (23/04/2021) |
| 26/03/2021 | V1.3.0 | - Modificado según los criterios de entrega |
| 03/04/2021 | V2.0.0 | - Aprobado por el grupo |

Tabla de contenidos

9/04/2021:	4

16/04/2021:	4

23/03/2021:	5

25/03/2021:	5

# 9/04/2021:

- Asistentes: todos.

- Realizado hasta ahora: Se configura “Zenhub” al repositorio y se realiza un “ScrumPoker” para la estimación de tareas

- Planificación siguiente:

  - Semana 5-11: empezar tareas asociadas al punto A3.2 del Product Backlog.

  - Semana 12-18: terminar tareas anteriores, realizar la release, empezar tareas asociadas a los puntos A3.3.

  - Semana 19-25: terminar tareas anteriores, empezar tareas asociadas a los puntos A3.4.

  - Semana 26-2: terminar tareas anteriores, realizar tareas asociadas a los puntos E3.1 y E3.2.

# 16/04/2021:

- Asistentes: todos.

- Realizado hasta ahora: inicio de las tareas y resolución de dudas de causas y adopciones, configurar “SonarCloud” y reparto de tareas del A3.3-4

- Planificación siguiente:

  - Semana 19-25: terminar tareas anteriores, realizar la release, empezar tareas asociadas a los puntos A3.3-4.

  - Semana 26-2: terminar tareas anteriores, realizar tareas asociadas a los puntos E3.1 y E3.2.

# 23/03/2021:

- Asistentes: todos.

- Realizado hasta ahora: funcionalidad de “Causas” hecho, validación Pet Hotel a espera de revisión, de la funcionalidad “Adopciones” faltan las vistas.

- Preguntas:

  - ¿Quién va a la Sprint Review? -> Miguel Molina y Francisco Javier Borrego.

- Se decide hacer la release el día 25/04/2021 en una reunión adicional.

- Planificación siguiente:

  - Semana 19-25: terminar tareas anteriores, realizar la release, empezar tareas asociadas a los puntos A3.3-4.

  - Semana 26-2: terminar tareas anteriores, realizar tareas asociadas a los puntos E3.1 y E3.2.

# 25/03/2021:

- Asistentes:  todos

- Realizado hasta ahora: Se hace comprobación de todo el código y se realiza merge de la rama “release” a “master” tal como indica GitFlow. No ha habido cambios significativos en el código durante la revisión.

- Planificación siguiente:

  - Semana 26-2: terminar tareas asociadas a los puntos A3.3-4 y realizar tareas asociadas a los puntos E3.1 y E3.2